通州湾政务服务中心北楼二层办公室

隔断工程询价函

一、采购项目名称：

项目名称：通州湾政务服务中心北楼二层办公室隔断工程

采购单位：南通沿海高新片区开发有限公司

二、项目内容

将原有二层大办公室隔出一半，作为片区开发公司档案存放；档案室分为整理查询和档案存放两部分，中间需加一道隔断（留门）。具体方案如下表

| 序号 | 工序 | 施工名称 | 工艺制作及材料说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔断 | 新建、安装石膏板墙体 | 100mm单层双面石膏板隔墙，‘U’型75#系列0.6厚轻钢龙骨构架 | ㎡ | 52.5 | - 1.两道墙，其中一道需开门 - 2.石膏板品牌要求：龙牌、泰山、拉法基或同级别产品。 - 3.乳胶漆品牌要求：多乐士、立邦、三棵树或同级别产品。 |
|  |  | 踢脚线（新建墙体） | 成品够买，木纹踢脚线 | 米 | 30 |  |
| 2 | 墙面装饰 | 墙面批腻子 | 腻子粉刷两遍 人工打磨 | ㎡ | 210 |  |
|  |  | 墙面喷刷乳胶漆 | 1.乳胶漆面漆两遍;2.局部腻子修补; 3.乳胶漆原漆滚涂两遍;4.打磨、除尘;5.易刮平腻子找平层 | ㎡ | 210 |  |
| 3 | 木门 | 安装室内房间单开木门 | （含大门及五金配件）厂家定制，颜色待选 | 樘 | 1 |  |
| 4 | 其他 | 物料搬运 | 所含材料、车费及人工 | 项 | 1 |  |
|  |  | 室内、外公共设施保护 | 室内风管封PVC膜，走廊墙壁、地面夹板等成品保护 | 项 | 1 |  |

三、供应商资格要求：

1.具有独立法人资格和独立订立合同的能力，营业执照范围须包括建筑装修装饰工程或室内装饰装修工程等与本项目相关条目的经营范围。

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加询价，一经发现，将视同围标处理。

3.本工程不接受联合体投标。

四、竞标人须知

1、竞标人应予理解，在作出任何有关本次竞标的决定中，招标人的决定是最终决定，无需对竞标人作任何解释，竞标人将自动放弃提出进一步要求的权力，同时也理解招标人不负担竞标人的任何报价费用。

2、招标人设定竞标报价（总价）控制上限为人民币贰万伍仟元整（￥25000元）含税，竞标人竞标报价超出招标人设定的竞标控制价上限的，其竞标将被否决。

3、本次询价，竞标人递交的报价函中的报价即为最终报价。

4、其它合同条款另行协商。

5、竞标人请于2023年6月29日10：00之前将盖有单位公章的报价函、报价明细表、营业执照复印件等材料密封后通过邮寄方式给招标人，逾期不予受理。

6、邮寄地址：通州湾示范区政务中心（南通市政务服务分中心）北楼三楼313室。

五、评标办法

本次采用经评审的最低竞标价法。评审小组确定竞标价最低的竞标人中标（但竞标报价低于其成本的除外）。竞标价相等时，按单位注册资本较高者排名在前；仍不能确定的，通过抽签确定。

六、支付方式

1.乙方在合同要求的工期内施工完毕并经甲方验收合格，付至合同价的80%；经甲方聘请的第三方审计后，付至审计价的97%；在 2 年质量保证期满且无质量问题付清余款（无息）。

2.付款前，乙方必须提供甲乙双方签署的工程验收表、有效增值税专用发票给甲方；否则，甲方有权不予支付且不视为违约。

七、联系方式

招标单位名称：南通沿海高新片区开发有限公司

地址：江苏省南通市通州湾政务服务分中心B313室。

联系人：乔先生  15962996560

附件1：

通州湾政务服务中心北楼二层办公室

隔断工程施工合同

甲方： 南通沿海高新片区开发有限公司 （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

根据《民法典》等有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就通州湾政务服务中心北楼二层办公室隔断工程事宜订立本合同。

第一条  工程概况

1、工程名称：通州湾政务服务中心北楼二层办公室隔断工程

2、工程地点： 通州湾政务服务中心北楼

3、工程内容：工程量清单中所列内容

第二条  合同期限

开工日期：2023年    月    日，竣工日期：2023年    月    日，合同工期总日历天数： 15 天。

在此工期内，工程完工并且需通过甲方的验收；若遇甲方单方原因或其他不可抗力原因造成本合同不能施工的，工期顺延。

第三条  质量标准

工程质量：  合格   。

第四条  检查验收

1、甲方有权对乙方施工过程和结果进行检查与验收。若查明维修结果同施工质量验收规范和工程质量监督部门的要求有出入，则乙方须于甲方要求之时间内进行返工整改，直至符合施工质量验收规范，因此造成的全部责任由乙方承担。

2、隐蔽工程检查，乙方须于检查前48小时书面通知甲方，经甲方检验签字后才能隐蔽；否则，甲方有权复查，复查结果不合格则由乙方承担全部责任及费用。

第五条  合同价款

合同总价为（大写）：                     （ 小写      元，含增值税）。

本合同价款包含乙方为履行本合同所需的所有成本、利润及税费（包括但不限于乙方施工人员工资、劳动保险、机具购置费、管理费、加班费、利润、税费、交通费、餐饮住宿费、人身意外伤害、第三方损害赔偿等）以及质保期间的一切费用，除本合同另有约定外，甲方无需再向乙方支付任何其他费用。乙方生产、运输、装卸、搬运、安装及后期维修等过程中发生的安全问题，包括但不限于人身损害、财产损失等一切风险，均由乙方负责，与甲方无涉。

- 结算方式及工程款支付

- 结算方式：本项目为固定单价合同，工程量按实结算，结算单价按乙方投标单价执行。

- 乙方在合同要求的工期内施工完毕并经甲方验收合格，付至合同价的80%；经甲方聘请的第三方审计后，付至审计价的97%；审计价的3%为质量保证金，待验收合格之日起2年后无质量问题一次性无息付清。

- 付款前，乙方必须提供甲乙双方签署的工程验收表和等额有效增值税专用发票给甲方。否则，甲方有权不予支付且不承担任何责任。

第七条  质量保修期和质量保证金

1、质量保修期： 2年 （自验收合格之日起计算）。

2、质量保证金：   审计价的3%   （工程竣工结算时一次性扣留）。

第八条  甲方的权利与义务

1、按照有关修缮工程的技术标准、规程指导乙方施工，督促乙方抓好施工质量、文明施工、安全生产工作，并做好监督、检查和考核等工作。

2、对乙方违反安全规定的行为，甲方有权要求其整改，若乙方拒绝整改或整改后仍不合规或违规行为发生次数达到三次的，甲方有权单方面解除合同，甲方单方面解除合同的，乙方需向甲方支付违约金2000元。

3、配合乙方施工，支持乙方做好施工工作。

4、乙方施工人员在职业道德、服务意识和专业技术方面必须满足甲方要求。否则，甲方有权利要求乙方撤换施工人员，乙方需于甲方提出要求后1个工作日内更换相关人员。

5、在接到乙方竣工验收申请后，甲方10个工作日内进行现场验收。

6、按照合同约定的方式和期限支付合同价款。

第九条  乙方的权利与义务

1、乙方履行合同时必须严格遵守甲方的各项管理规定，服从甲方的监督和管理。

2、乙方必须严格按照工期、质量、文明施工的要求抓好各个环节的工作，确保工程质量一次性验收合格，并承担由于乙方原因而造成的工程返工的一切费用。

3、乙方在履行合同时必须严格落实相关安全措施，规范施工。乙方履行本合同期间造成自身和他人（他物）损害（损失）的一切费用，均由乙方承担。

4、乙方按照国家和行业规定进行施工，在特定工种下，必须提供资质文件和施工人员的施工资质供甲方备案后方可施工，施工人员必须持证操作。

5、乙方必须加强对施工人员的职业道德教育，提高服务的意识，树立良好的形象；施工人员应做到语言文明，态度和蔼，服务热情，认真负责，杜绝吃、拿、卡、要的现象,确保服务态度零投诉。

6、在质保期内出现质量问题，由乙方负责包修、包换，并免费更换零部件及承担修理调换的全部费用，无偿提供保养和维修服务。乙方承诺在质保期满后仍为甲方提供产品的维修服务、零配件检测/更换等，有关费用根据乙方对同类产品同类服务的最低价收取。

7、已完成工程成品由乙方负责保护，费用由乙方承担。

8、乙方在竣工验收后七日内拆除现场所有临时设施，并将所有的机械设备、材料及建筑垃圾全部清理、运出现场。乙方未按要求清理场地的，甲方有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用从乙方竣工结算价款中扣除。

第十条  违约责任

1、乙方需按照本合同约定的时间及要求完成工程并通过验收，否则每迟延一天，乙方需向甲方支付【500】元的损失赔偿金。累计迟延【3】天的，甲方有权单方解除本合同，乙方还需向甲方支付【2000】元的损失赔偿金。如造成甲方实际损失，损失赔偿金不足以弥补的，乙方还需补足。

2、乙方必须达到合同约定的质量标准，否则由乙方返工直至合格通过验收，因此产生的费用由乙方承担，造成延误的，乙方需承担本条第一款的违约责任；累计2次返工或未通过验收的，甲方有权解除本合同，并有权减少或拒付工程款，所造成的经济损失由乙方承担，乙方还需向甲方支付2000元的违约金。

3、本合同约定乙方需向甲方支付的违约金、损失赔偿金，甲方有权从其应向乙方支付的款项中扣除。

第十一条  合同的解除

1、乙方为本项目的直接施工方，不得将本项目转包或分包给其它单位；一旦发现乙方转包或分包，甲方有权随时终止本合同，不予支付费用，且乙方需向甲方支付3000元违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需予以补足。

2、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

3、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

第十二条  其他约定

1、合同生效：合同经双方签章后生效。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决；协商不成的，双方可向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

以下无正文。

合同双方：

甲方（盖章）：南通沿海高新片区开发有限公司

代表人签字或盖章：

乙方（盖章）：

代表人签字或盖章：：

签约日期:     年    月    日

附件2：

报价函

致：南通沿海高新片区开发有限公司

经研究贵司的《通州湾政务服务中心北楼二层办公室

隔断工程询价函》，我司报价如下表（后附报价明细）

| 投标项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 通州湾政务服务中心北楼二层办公室隔断工程（含增值税） | 大写： 小写： （人民币） |
| 工 期 |  |
| 承 诺 | 提供 2 年的免费保修服务。在保修期内，对于任何非人为原因造成的设备缺陷或损坏，负责及时免费更换或修理。 |

投标供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：   年    月    日

报价明细

| 序号 | 施工项目名称 |  | 工艺制作及材料说明 |  | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 隔断工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 新建、安装石膏板墙体 |  | 100mm单层双面石膏板隔墙，‘U’型75#系列0.6厚轻钢龙骨构架 |  | ㎡ | 52.5 |  |  |  |
| 3 | 踢脚线（新建墙体） |  | 成品够买，木纹踢脚线，现场安装 |  | 米 | 30 |  |  |  |
|  | 隔断工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 墙体表面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面批腻子 |  | 腻子粉刷两遍 人工打磨 |  | ㎡ | 210 |  |  |  |
| 2 | 墙面喷刷乳胶漆 |  | 1.乳胶漆面漆两遍;2.局部腻子修补; 3.乳胶漆原漆滚涂两遍;4.打磨、除尘;5.易刮平腻子找平层 |  | ㎡ | 210 |  |  |  |
|  | 墙面材料费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 木门及五金配件安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 提供及安装室内房间单开木门 |  | （含大门及五金配件）厂家定制，颜色待选 |  | 樘 | 1.00 |  |  |  |
|  | 门及配件费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物料、材料搬运 |  | 所含材料、车费及人工 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 室内、外公共设施保护 |  | 室内风管封PVC膜，走廊墙壁、地面夹板等成品保护 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 垃圾清运费 |  | 清理及人工 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 其他可能会产生的费用 |  | 投标人自行考虑，结算时不做增加 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 增值税 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 六 | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（公章）