- 平潮八院迁建项目前期设计咨询服务招标文件

- 项目名称及招标人

项目名称：平潮八院迁建项目前期设计咨询服务。

招标人：南通海通城市发展有限公司

二、项目概况

南通市通州区平潮中心卫生院（又称通州第八人民医院，以下简称八院）位于南通市通州区平潮镇，始建于1958年，现状占地面积约27亩，建筑面积约2.15万㎡，核定床位200张。2020年建成二级甲等综合医院，目前为平潮区域医疗卫生中心。拟迁建至平潮镇振兴路东侧，兴业路南侧，500床规模，总占地面积约101.7亩，具体用地规模待研究方案确定。

三、服务内容

本项目前期咨询服务应按照委托方需求，完成包括但不限于以下几个方面：

（1）迁建方案研究

综合考量八院近期发展状况及未来发展目标，并结合区域医疗水平发展，开展八院迁建方案研究，主要包括医院功能布局、建设规模、装修内容、设备配备需求、后期建设安排等。要求首期建成可以满足500张床位综合性医院使用的建筑主体，项目容积率不小于2，地下空间合理使用。首期总投资不超过4亿元（含首期土地成本，按70万/亩计），在完成建筑主体土建施工后剩余资金用于拟投入使用的区域装修（不含医疗设备）。

（2）投资咨询

以当地材料价格为基础，研究包括土建、安装、装修等医院建设涉及到的建设内容的投资概算。投资概算包含完成综合性医院整体投入使用的总规模及各单项投资概算、首期建设内容的各单项投资概算

（3）可行性研究报告

协助委托方对现有的可行性研究报告进行深化、调整，并通过相关审查。

（4）设计任务书的编制

协助委托方完成医院迁建项目设计招标过程中任务书编制，协助研究确定设计内容、成本管控、设计深度等所有任务书中应明确的内容。

四、服务要求

（1）受托方应充分理解委托方意图，切实履行服务职责。

（2）对于委托方提出的问题，受托方应及时给予反馈，必要时应按照委托方需求提供相应图示及文字说明。

（3）及时参与委托方组织的协调会、对接会、审查会等为项目顺利推进的各类会议。

五、中标后15日内需完成所有的咨询服务内容并经招标人认可，出具相关的成果报告。完成所有咨询服务内容后开始为期一年的服务期。

六、投标单位资质等级要求

1、须具备独立法人资格，持有有效的企业营业执照；

2、具有工程设计综合资质甲级或建筑行业（建筑工程）甲级；

- 3、承担过不低于500床综合性医院的全过程设计咨询服务或全过程工程咨询服务等相关业绩，此项需提供相关合同或业主证明文件，对于床位数的要求若合同中无法体现，则需提供其他证明文件（出具相关证明材料复印件并加盖公章）。

七、本项目最高限价为：5万元，固定总价。

投标报价包括但不限于投标人为完成本项目的人工费、投标费、代理费、评委费、材料费、培训费、管理费、税金、利润等与履行本项目有关的一切费用。投标人必须在投标函中注明开票税率，若税率因国家政策原因等有所调整的，含税总价中不含税价款结算时不予调整，税款金额以开票时的实际税率计。

- 付款方式：

- 配合完成可行性研究报告调整工作并得到甲方认可，付款至合同价的60%；完成医院迁建项目设计招标过程中任务书编制且设计招标结束后，付款至合同价的90%；余款待一年服务期满后付清。

九、评审办法

1、本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

3、技术响应分值占总分值的比重为60%（计算结果均四舍五入保留两位小数）；商务报价响应分值占总分值的比重为40%（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

- 4、投标供应商的商务报价响应文件得分直接计算取得，与技术响应文件得分相加为投标供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）

十、评标办法

综合评标法，总分100分

- 技术标（60分）

- 投标人需现场汇报，需自行准备电子文件，电脑设备。

- 关于本迁建方案的初步研究意见（满分40分）

- 优：30-40分；良：15-30分；一般或差：0-15分；未提供的不得分。

- 投资概算分析（满分20分）

- 优：15-20分；良：5-15分；一般或差：0-5分；未提供的不得分。

- （二）商务标报价评审（满分40分）

1、投标报价高于最高限价的作无效投标处理。

2、确定评标基准价：将各投标人有效报价的总价算术平均值为评标基准价。无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

3、投标报价得分

A为各投标人的有效投标报价，B为评标基准价，C为投标人得分（得分采用四舍五入法保留小数点后两位）。

当A=B时，C=40分

当A﹥B时，C=40-（A-B）/B*100*0.2

当A﹤B时，C=40-（B-A）/B*100*0.1

八、投标文件的编制及装订

1、投标文件由：①资格审查文件、②技术标文件、③商务报价文件共三部分组成；

①资格审查文件含企业营业执照复印件、资质证书、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书（如有）、业绩合同或相关证明文件等；②技术标文件：按评审办法提供；③商务报价文件含投标函；复印件均须加盖公章。

2、投标人应准备伍份完整的投标文件，其中正本壹份，副本肆份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

3、投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标文件”，第三册为“商务报价文件”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、“第二册 技术标文件”、“第三册 商务报价文件”。

4、供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

九、报名方式及其他要求

1、符合本项目资格要求的投标人须于2024年4月29日16时前将招标文件费的转账截图、联系方式、所报项目名称、有效的营业执照扫描件发送至以下邮箱1024011971@qq.com报名，邮件标题名称：投标单位名称+八院设计咨询服务，凡未按要求报名的，不得参与本项目的投标，其投标文件将被拒绝。

2、报名费用为人民币100元/投标人，售后不退。未交纳费用的，视为放弃本项目投标。无论投标人是否中标，报名费概不退还。

费用缴纳方式：转账

户名：南通沪通置业有限公司

开户银行：工行崇川支行

账号：1111822109100403190

注：转账必须备注项目名称+费用类别+投标单位名称

若需开具发票（发票为电子票），需须从投标人基本账户汇至以上账户，若未按要求备注相关信息，则视为投标人放弃开票。若无需开具开票，可自行转账至以上账户。

- 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，中标单位需承担本次招标的代理费用1000元以及评标过程中产生的评委费（费用按实结算）。

- 投标文件递交截止时间为2024年4月30日上午9:30,递交方式现场送达，地点为：南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部201室。

- 确定单位后，我公司将按《中华人民共和国民法典》的规定与中标者签订正式合同。

6、本项目的履约保证金为2000元。中标人在收到中标通知书后3日内、在签订合同前向招标人足额提交履约保证金。履约保证金提交方式：银行转账或银行保函。履约保证金待服务期满后一次性无息予以退还。

7、如有疑问，请拨打联系电话。

联系电话：18351328656

联系人：张工

附件：投标函、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

南通海通城市发展有限公司

2024年4月24日

一、投标函

致：                （招标人）

- 根据已收到的                        (项目名称)项目的文件，我方经仔细研究招标文件全部内容后，同意接受招标文件的全部条件，并按此确定本项目设计投标的各项承诺内容，遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，我方针对该项目的投标报价为：（大写）            （¥             元）。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更项目设计负责人及其他主要设计人员。

5、如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

二、法定代表人身份证明

投标人名称：___________

姓名：___________ 性别：___________年龄：___________职务：___________

系___________(投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：___________（盖单位章）

_____年_____月____日

三、授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人签章和委托代理人签字。

投  标  人：			                   	（盖单位章）

法定代表人：			             	（签字或盖章）

委托代理人：			                     	（签字）

身份证号码：

年       月       日